Na osnovu člana 16 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ( ’’Sl.list CG’’, broj  51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i čl. 44 Statuta opštine Mojkovac („Sl. list RCG – opštinski propisi“, br.31/10 i 26/12) Skupština Opštine Mojkovac, na sjednici održanoj dana 01.08. 2016. godine, donijela je:

JEDNOGODIŠNJI PROGRAM UREĐENJA

PROSTORA ZA 2016.GODINU
1. UVODNI DIO


Skupština lokalne samouprave donosi jednogodišnji Program uređenja prostora ( u daljem tekstu: Program).


Program se donosi na osnovu Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2015.godinu. Program sadrži procjenu potrebe izrade novih, odnosno, izmjene i dopune postojećih planskih dokumenata i mjere od značaja za izradu i donošenje tih dokumenata.


Programom se  utvrđuje dinamika uređenja prostora, izvori finansiranja, rokovi uređenja, operativne mjere za sprovođenje planskog dokumenta, a naročito mjere za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kao i druge mjere za sprovođenje politike uređenja prostora.


Uređivanjem građevinskog zemljišta smatra se opremanje zemljišta na način koji omogućava implementaciju planskog dokumenta.


Uređivanje građevinskog zemljišta obuhvata pripremu građevinskog zemljišta za komunalno opremanje. Priprema građevinskog zemljišta za komunalno opremanje obuhvata: rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu planske, tehničke i druge dokumentacije; preduzimanje mjera zaštite spomenika kulture i zaštite spomenika prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta; rušenje postojećih objekata i uređaja i uklanjanje materijala, kao i premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija.


Komunalno opremanje građevinskog zemljišta obuhvata izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a naročito: komunalnih objekata i instalacija do priključka na urbanističku parcelu; puteva i ulica u naselju,  mostova, pješačkih prolaza, pločnika, trgova, skverova i javnih parkirališta u naselju; zelenih površina u naselju, blokovskog zelenila, terena za rekreaciju, dječjih igrališta, parkova, pješačkih staza i travnjaka, javnih gradskih komunalnih objekata i groblja; deponija i objekata za preradu i uništavanje otpadnih materijala; priključaka komunalnih instalacija čija funkcija može biti od značaja u uslovima nastanka vanredne situacije, elementarnih nepogoda ili radi zaštite države.


Naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta plaća investitor.
2. IZVORI  FINANSIRANJA

2.1. Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa za 2016. godinu, u ukupnom iznosu od 2.762.252,00 € obezbjeđuju  

       se od: 
· Direkcije javnih radova ...............................................................................................................1.886.000.00 €
· Budžeta opštine ........................................................................................................................... 322.652,00  € 

· Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja....................................................................................15.000,00 €
· Ministarstvo rada i socijalnog staranja ..........................................................................................466.400,00  €
· Ministarstvo održivog razvoja i turizma.......................................................................................... 40.000,00  €
· Donacije ....................................................................................................................................... 30.000,00  €

· Partnerstvo sa građanima............................................................................................................... 2.200,00  €
Finansiraju se sljedeće aktivnosti:
· izrada planske dokumentacije ..........................................................................................................4.350,00 €
· izrada projektne dokumentacije.................................................................................................... 107.850,00 €
· radovi na lokalnoj infrastrukturi ................................................................................................. 2.044.000,00 €
· izgradnja, sanacija i rekonstrukcija gradjevinskih objekta ........................................................... 489.052,00 €
· ostali kapitalni izdaci......................................................................................................................  87.000,00 €
· aktivnosti na zaštiti životne sredine ............................................................................................... 30.000,00 €
                                                                U K U P N O :  2.762.252,00 €
3. PRIPREMA I DONOŠENJE  ODLUKA 

Donošenje Odluka lokalne samouprave je preduslov za primjenu zakona na lokalnom nivou kao i preduslov za donošenje i sprovođenje planskih dokmenata na osnovu PUP-a.
	Br
	          ODLUKE
	              PLAN
	POVRŠINA

ZAHVATA(cca)

	1.
	Odluka o donošenju
	LSL “Ljevak“
	7,31 ha

	2.
	Odluka o donošenju
	DUP  "Podbišće 2"-Grotulja, I faza
	2,85 ha

	3.
	Odluke o pristupanju izradi
	planskih dokumenata (DUP-ova i LSL-a) u 

skladu sa PUP-om, prema potrebi
	

	U K U P N O  - orjentaciono
	10,16 ha


4. PRIPREMA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA KOMUNALNO OPREMANJE
4.1. Priprema i izrada planske dokumentacije 4.350,00 €.
4.2. Izrada projektne dokumentacije 107.850,00 €
4.1.1. Izrada planske dokumentacije  
Tokom 2016. godine se planiraju  izrade novih i izrade  izmjena i dopuna sljedećih planova:
	     Izrada planske dokumentacije sa ažuriranjem   

     podloga - planirane obaveze
	Izvori finansirnja
	Planirana sredstva



	1.
	 DUP  "Podbišće 2"-Grotulja, I faza 
	Privatno javno partnerstvo
(Opština Mojkovac 2.150,00€)
	   4.350,00 €

	                                          UKUPNO:
	   4.350,00 €
	  


4.2.1  Izrada projektne dokumentacije  
	   Izrada projektne dokumentacije -  
           planirane obaveze
	Iznos sredstava
	Izvori  finansiranja
	Ukupna vrijednost investicije,
Vremenski okvir i dr.

	1.
	Put Mojkovac - Vragodo 
	40.000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	

	2.
	Transfer stanica II faza
	40.000,00 €
	Kapitalni budžet

Ministarstvo održivog razvoja i turizma
	57.000,00 €

2015-2016

	3.
	Izgradnja stambene zgrade za lica sa socijalnim potrebama, lamela 2
	7.000,00 €
	Opština Mojkovac
	

	4.
	Ostali projekti (Elaborati parcelacije, izvedenog stanja, privremenih objekata)
	20.850,00 €
	Opština Mojkovac
	

	UKUPNO:
	107.850,00 €
	
	


4.2.2. Dinamika ulaganja
                                         
Po osnovu planirane projektne dokumentacije na kojoj će se raditi u ovoj godini, procjenjuje se da su za 2016.godinu potrebna sredstva u iznosu od 107.850,00 €, od čega će opština Mojkovac izdvojiti 27.850,00 €, Direkcija javnih radova 40.000,00 €, Ministarstvo održivog razvoja i turizma 40.000,00 €. U toku je izrada projekata: puta  Mojkovac – Vragodo, transfer stanice II faza i  stambene zgrade za lica sa socijalnim potrebama, lamela 2.
5.1  RADOVI NA IZGRADNJI, REKONSTRUKCIJI I SANACIJI  INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA
	Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija
	Iznos sredstava za realizaciju
	Izvori finansiranja
	Ukupna vrijednost investicije,

Vremenski okvir i dr.

	
	· Lokalna infrastruktura
	2.044.000,00 €

	
	

	1.
	Put Vragodo – Vrioca - Žarski katun, I faza
	1.270.000,00 €


	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	4.231.813,27 €

	2.
	Asfaltiranje lokalnih puteva
	112.000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	

	3.
	Izgradnja ul. Njegoševe, nastavak
	10.000,00 €
	Opština Mojkovac
	

	4.
	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta
	55.000,00 €
	Opština Mojkovac 
	

	5.
	Sanacija klizišta u Ambarinama, I faza
	10.000,00 €
	Opština Mojkovac
	60.000,00 €

	6.
	Izgradnja biciklističke i trim staze na Jalovištu
	430.000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	

	7.
	Regulacija atmosferskih voda u Babića Polju
	5.000,00 €
	Opština Mojkovac
	

	8.
	Pomoć za seoske vodovode i planinske vodopoje
	15.000,00 €
	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
	

	9.
	Regulacija i obaloutvrda rijeke Tare 

i njenih pritoka
	4.000,00 €
	Opština Mojkovac
	

	10.
	Izgradnja ulične rasvjete
	18.000,00 €
	Opština Mojkovac
	

	11.
	Rashodi za tekuće održavanje ulične rasvjete
	5.000,00 €
	Opština Mojkovac
	

	12. 
	Rashodi za komunalne usluge
	110.000,00 €
	Opština Mojkovac
	

	
	· Građevinski objekti
	489.052,00 €
	
	

	1.
	Izgradnja stambene zgrade za lica sa socijalnim potrebama, kojima su sagoreli stanovi  u požaru, lamela 1
	107.052,00 €

	Kapitalni budžet

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Opština Mojkovac
	197.052,00 €
(Opština Mojkovac 10.652,00€)

	2.
	Izgradnja stambene zgrade za lica sa socijalnim potrebama,  lamela 2
	370.000,00 €
	Kapitalni budžet

Ministarstvo rada i socijalnog staranja
	

	3.
	Sredstava za Mjesne zajednice- domovi, kapele i sportski poligoni  
	10.000,00 €
	Opština Mojkovac
	

	4.
	Pomoć u izgradnji planinarskih domova
	2.000,00 €
	Opština Mojkovac
	

	
	· Ostalo 
	87.000,00 €
	
	

	1.
	Održavanje vjerskih objekata i kul.istoriskih spomenika
	5.000,00 €


	Opština Mojkovac
	

	2.
	Uređenje prostora pored nove zgrade opštine i izgradnja stepeništa
	20.000,00 €
	Opština Mojkovac
	

	3.
	Izgradnja potpornog zida iza zgrade opštine
	34.000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	

	4.
	Uređenje gradskog trga
	2.000,00 €
	Opština Mojkovac
	

	5.
	Uređenje prostora za Biznis zonu
	10.000,00 €
	Opština Mojkovac
	

	6.
	Učešće u sanaciji fasada na zgradama u užem gradskom jezgru
	1.000,00 €
	Opština Mojkovac
	

	7.
	Učešće u sanaciji stambenih objekata i  trošk.održavanja stambenih zgrada u kojima Opština ima vlasništvo
	10.000,00 €
	Opština Mojkovac
	

	8.
	Sredstva za priključenje kapitalnih objekata (struja, voda, kanalizacija)
	5.000,00 €
	Opština Mojkovac
	

	UKUPNO:
	2.620.052,00 €
	
	


5.1.1   Dinamika ulaganja 

U 2016. godini nastavljeni su radovi na izgradnji stambene zgrade za lica čiji su stanovi stradali u požaru. Radovi su završeni, ostao je samo tehnički prijem zgrade. U 2015. godini bila je planirana I faza izgradnje  biciklističke i trim staze na Jalovištu, ali ista nije realizovana, tako da će se u ovoj godini realizovati kompletna izgradnja staze. 
6.1 AKTIVNOSTI NA ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE  
6.1.1.     Dinamika ulaganja 
1. U okviru projekta Međuopštinski razvojni grant program “Sinjajevina“, koji finansira Delegacija EU u Crnoj Gori, pristupilo se izradi Konzervacione studije “Sinjajevina“ i menadžment plana za upravljanje Regionalnim parkom “Sinjajevina“, u vrijednosti od 30.000,00 €. 

Cilj projekta je održivi socio - ekonomski razvoj Sinjajevine kroz međuopštinsku saradnju Opština: Mojkovac, Kolašin, Danilovgrad, Šavnik i Žabljak. Nosilac projekta je Opština Mojkovac, a period realizacije 18 mjeseci.
7.1. Ovaj program stupa na snagu  osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore- opštinski propisi.
Broj: 05-71
Mojkovac, 01.08..2016. godine
SKUPŠTINA OPŠTINE MOJKOVAC

                                                                                                                                                           PREDSJEDNIK
                                                                                                                                                            Slavenko Blažević          
