Na osnovu člana 16 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG’’, broj  51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i čl. 44 Statuta opštine Mojkovac („Sl. list CG – opštinski propisi“, br.31/10 i 26/12) Skupština Opštine Mojkovac, na sjednici održanoj dana .12.04. 2017. godine, donijela je:
JEDNOGODIŠNJI PROGRAM UREĐENJA

PROSTORA ZA 2017. GODINU
1. UVODNI DIO

Skupština lokalne samouprave donosi jednogodišnji Program uređenja prostora ( u daljem tekstu: Program).


Program se donosi na osnovu Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2016. godinu. Program sadrži procjenu potrebe izrade novih, odnosno, izmjene i dopune postojećih planskih dokumenata i mjere od značaja za izradu i donošenje tih dokumenata.


Programom se  utvrđuje dinamika uređenja prostora, izvori finansiranja, rokovi uređenja, operativne mjere za sprovođenje planskog dokumenta, a naročito mjere za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kao i druge mjere za sprovođenje politike uređenja prostora.
Uređenjem prostora smatra se praćenje stanja u prostoru (monitoring), utvrđivanje namjene, uslova i načina korišćenja prostora kroz izradu i donošenje planskih dokumenata, sprovođenje planskih dokumenata i uređivanje građevinskog zemljišta.


2. PROCJENA POTREBE IZRADE NOVIH PLANSKIH DOKUMENATA I IZMJENA I DOPUNA  

    POSTOJEĆIH 
Prostorno urbanističkim planom opštine Mojkovac na nivou urbanističko planskog rješenje, odnosno u granicama gradskog građevinskog zemljišta, koje obuhvata teritoriju gradskog naselja Mojkovac sa prigradskim naseljima planirana je izrada deset deteljnih urbanističkih planova. Od planiranih, u prethodnom periodu urađena su četiri DUP-a. Fazno, na dijelu zahvata plana pristupilo se izradi još dva DUP-a, čija je izrada u toku.

U okviru prostorne razrade Prostorno urbanističkim planom, definisane su smjernice za izradu detaljnih urbanističkih planova, urbanističkih projekata i lokalnih studija lokacije, u skladu sa potrebama korisnika prostora. Za potrebe izgradnje planirane mHE na vodotoku Ljevak, usvojena je lokalna studija lokacije. Izmjena i dopuna postojeće planske dokumentacije u 2017. godini nije planirana, ali se u slučaju potrebe istoj može pristupiti.
Izvještajem o uređenju prostora za 2016. godinu dat je detaljan presjek pokrivenosti teritorije opštine Mojkovac planskom dokumentacijom. 

U 2017.godini, nastaviće se aktivnosti na izradi već započetih planskih dokumenata i pristupanju izradi novih planova (tabela: Izrada planske dokumentacije).  
Po potrebi, planira se pristupanje izradi svih lokalnih planskih dokumenata u skladu sa smjernicama Prostorno urbanističkog plana.  
3. UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Uređivanjem građevinskog zemljišta smatra se opremanje zemljišta na način koji omogućava implementaciju planskog dokumenta. Uređivanje građevinskog zemljišta obuhvata:

- pripremu građevinskog zemljišta za komunalno opremanje i
- komunalno opremanje građevinskog zemljišta.
3.1. PRIPREMA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA KOMUNALNO OPREMANJE

Priprema građevinskog zemljišta za komunalno opremanje obuhvata: rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu planske, tehničke i druge dokumentacije; preduzimanje mjera zaštite spomenika kulture i zaštite spomenika prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta; rušenje postojećih objekata i uređaja i uklanjanje materijala, kao i premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija.
	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
	Iznos sredstava
	Izvori  finansiranja 
	Dinamika

	· procedura u toku  (Izvještaj 2016.g)
	122.000,00 €
	
	

	1.
	Proširenje gradskog groblja i izgradnja pristupne saobraćajnicu sa obostranim parkingom
	122.000,00 €
	Opština Mojkovac
	I, II, III kvartal

	· Planirano
	20.000,00 €
	
	

	1.
	Sanacija klizišta u Ambarinama
	  20.000,00 €
	Opština Mojkovac
	I, II, III kvartal

	                                                         UKUPNO:
	 142.000,00 €
	
	


	Izrada planske dokumentacije
	Zahvat (cca)
	Iznos sredstava
	Izvori  finansiranja 
	Dinamika

	· Izrada u toku  (Izvještaj 2016.godina)
	
	26.388.80€
	
	

	1.
	DUP  „Podbišće 2“ - prva faza realizacije Grotulja
	2,85ha
	4.350,00 €
	Privatno javno 
partnerstvo

(Opština Mojkovac 2.150,00€)
	I, II kvartal

	2.
	 Dio DUP-a  "Babića Polje 2"- Biznis zona 
	10,58ha
	5.658,80 €
	Opština Mojkovac 
	I, II, III, IV kvartal

	3.
	LSL  „Štitarička rijeka“
	42,20ha
	9.000,00 €
	Zainteresovani
 korisnik prostora
	I, II, III kvartal

	4.
	LSL  „Mišnića potok“
	2,59ha
	2.380,00 €
	Zainteresovani 
korisnik prostora
	I, II, III kvartal

	5.
	Plan privremenih objekata na teritoriji opštine Mojkovac
	
	5.000,00 €
	  Opština Mojkovac
	I, II, III kvartal

	· Novi planovi, planirano
	
	8.000,00 €
	
	

	1.
	DUP  „Zakršnica“
	14,10ha
	8000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	2.
	DUP, UP i LSL

 (planska dokumenta u  skladu
 sa PUP-om, po potrebi) 
	
	
	Opština Mojkovac
Zainteresovani
 korisnik prostora
	I, II, III, IV kvartal

	                                          UKUPNO:
	
	34.388.80€
	   
	
	  


	Izrada tehničke dokumentacije
	Iznos sredstava
	Izvori  finansiranja 
	Dinamika

	· Izrada u toku  (Izvještaj 2016. godina)
	87.000,00 €
	
	

	1.
	Put Mojkovac - Vragodo 
	40.000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	I, II, III kvartal

	2.
	Transfer stanica, II faza
	40.000,00 €
	Kapitalni budžet

Ministarstvo održivog razvoja i turizma
	I, II kvartal

	3.
	Izgradnja stambene zgrade za lica sa socijalnim potrebama, lamela 2
	7.000,00 €
	Opština Mojkovac
	I, II, kvartal

	· Planirano
	117.691,20 €
	
	

	1.
	Pješačka staza u Poljima, 2km (Donja Polja)
	2.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, kvartal

	2.
	Rekonstrukcija gradskog parkinga
	2.000,00 €
	Opština Mojkovac
	I, II kvartal

	3.
	Izgradnja mosta na Tari, put Mojkovac - Vragodo
	60.000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	I, II, III, kvartal

	4.
	Pasarela na Jalovištu
	14.000,00 €
	Opština Mojkovac
	I, II, III, kvartal

	5.
	Uređenje zelenih površina na Jalovištu (oko 3,3ha)
	2.450,00 €
	Opština Mojkovac
	I, II, III, kvartal

	6.
	Rekonstrukcija vodovoda Podbišće
	3.000,00 €
	Opština Mojkovac
	I, II, III, kvartal

	7.
	Izgradnja ljetnje scene
	2.000,00 €
	Opština Mojkovac
	I, II, III, kvartal

	8.
	Izgradnja fekalne kanalizacije
 (Podbišće, Ambarine i Jušković potok)
	30.000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	I, II,  kvartal

	9.
	Ostali projekti (Elaborati parcelacije, izvedenog stanja i sl.)
	2.241,20 €
	Opština Mojkovac
	I, II, III, IV kvartal

	                                                         UKUPNO:
	204.691,20 €
	
	


3.2. KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Komunalno opremanje građevinskog zemljišta obuhvata izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a naročito: komunalnih objekata i instalacija do priključka na urbanističku parcelu; puteva i ulica u naselju,  mostova, pješačkih prolaza, pločnika, trgova, skverova i javnih parkirališta u naselju; zelenih površina u naselju, blokovskog zelenila, terena za rekreaciju, dječjih igrališta, parkova, pješačkih staza i travnjaka, javnih gradskih komunalnih objekata i groblja; deponija i objekata za preradu i uništavanje otpadnih materijala; priključaka komunalnih instalacija čija funkcija može biti od značaja u uslovima nastanka vanredne situacije, elementarnih nepogoda ili radi zaštite države.


Naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta plaća investitor.
	Izgradnja, rekonstrukcija
	Iznos sredstava 
	Izvori finansiranja
	Dinamika

	
	· Lokalna infrastruktura
	3.243.000,00 €
	
	

	1.
	Izgradanja puta Vragodo – Vrioca - Žarski katun, I faza
	1.270.000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	II, III, IV kvartal

	2.
	Rekonstrukcija ulice Nemanjića
	515.000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	II, III, IV kvartal

	3.
	Rekonstrukcija puta Žari - Zekića rijeka
	5.000,00
	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
	II, III kvartal

	4.
	Rekonstrukcija puta Bjelojevići – Pržišta
	10.000,00 €
	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
	II, III kvartal

	5.
	Razdvajanje fekalne i atmosferske kanalizacije I faza
	900.000,00 €
	Donacija
	II, III, IV kvartal

	6.
	Rekonstrukcija gradskog parkinga
	120.000,00 €
	Donacija 

Kineska ambasada
	II, III kvartal

	7.
	Izgradnja biciklističke i trim staze na Jalovištu, II faza
	250.000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	II, III kvartal

	8.
	Asfaltiranje lokalnih puteva 

u dužini od 1,5 km
	105.000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	II, III kvartal

	9.
	Rekonstrukcija vodovoda Podbišće
	25.000,00€
	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
	II, III kvartal

	10.
	Regulacija atmosferskih voda
(kanal kod Čuljkovića)
	6.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III kvartal

	11.
	Pomoć za seoske vodovode i planinske vodopoje
	15.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	12.
	Regulacija i obaloutvrda rijeke Tare 

i njenih pritoka
	4.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	13.
	Izgradnja ulične rasvjete (Polja, Gornji Mojkovac)
	18.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III kvartal

	
	· Građevinski objekti
	143.500,00 €
	
	

	1.
	Izgradnja stambene zgrade za lica sa socijalnim potrebama,  lamela 2 - I faza
	120.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	2.
	Izgradnja ljetnje scene
	10.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III kvartal

	3.
	Sredstava za Mjesne zajednice- domovi, kapele i sportski poligoni  
	10.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	4.
	Pomoć u izgradnji planinarskih domova
	3.500,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	
	· Ostalo 
	56.500,00 €
	
	

	1.
	Održavanje vjerskih objekata i kul. istorijskih spomenika
	5.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	2.
	Sprovođenje konzervatorskih mjera na spomen česmi Gojakovići
	3.500,00 €
	Ministarstvo kulture
	II, III kvartal

	3.
	Arheološka istraživanja na lokalitetu Brskovo
	18.000,00 €
	Ministarstvo kulture
	II, III kvartal

	4.
	Uređenje gradskog trga
	2.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III kvartal

	5.
	Uređenje prostora za Biznis zonu
	10.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III kvartal

	6.
	Učešće u sanaciji fasada na zgradama u užem gradskom jezgru
	1.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III kvartal

	7.
	Saobraćajna signalizacija i izrada tabli za obelježavanje gradskih ulica
	2.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III kvartal

	8.
	Priključenje kapitalnih objekata (struja voda, kanalizacija
	7.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	9.
	Konsultantske usluge i tehnički prijemi
	8.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	UKUPNO:
	3.443.000,00 €
	
	


 U 2017. godini, iz budžeta Opštine Mojkovac planira se sljedeće održavanje postojeće infrastrukture i objekata:  
	Br.
	POSTOJEĆA INFRASTRUKTURA I OBJEKTI
	Iznos sredstava 

za realizaciju

	1.
	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta
	70.000,00 €

	2.
	Održavanje čistoće i uređenje zelenih i slobodnih površina - komunalne usluge
	110.000,00 €

	3.
	Tekuće održavanje ulične rasvjete
	5.000,00 €

	4.
	Pomoći  u održavanju stambenih objekata i  trošk.održavanja stambenih zgrada u kojima Opština ima vlasništvo
	10.000,00 €

	U K U P N O :
	195.000,00 €


4. IZVORI  FINANSIRANJA

 Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa za 2017. godinu, u ukupnom iznosu od 4.019.080,20 € obezbijeđena su iz sljedećih izvora:
· Direkcija javnih radova ...............................................................................................................2.270.000,00 €

· Budžet opštine .............................................................................................................................. 614.000,20 € 

· Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja....................................................................................40.000,00 €

· Ministarstvo kulture............................. .............................................................................................21.500,00 €

· Ministarstvo održivog razvoja i turizma............................................................................................ 40.000,00 €

· Donacije ..................................................................................................................................... 1.020.000,00 €
· Partnerstvo sa građanima, zainteresovani korisnici prostora ......................................................... 13.580,00 €
   Finansiraju se sljedeće aktivnosti:
· rješavanje imovinsko - pravnih odnosa......................................................................................... 142.000,00 €
· izrada planske dokumentacije ........................................................................................................ 34.388,80 €
· izrada tehničke dokumentacije...................................................................................................... 204.691,20 €
· izgradnja i rekonstrukcija objekata lokalne infrastrukture .......................................................... 3.243.000,00 €
· izgradnja i rekonstrukcija građevinskih objekta ............................................................................ 143.500,00 €
· ostali kapitalni izdaci.......................................................................................................................  56.500,00 €
· održavanje postojeće ingrastrukture.............................................................................................. 195.000,00 €
                                                                U K U P N O :  4.019.080,20 €
5. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu  osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore- opštinski propisi. Objaviće se na sajtu Opštine Mojkovac.
Za realizaciju programa odgovorni su: Služba predsjednika opštine, Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj, Sekretarijat za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode, Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnost, Služba menadžera i Direkcija za imovinu.
Broj: 05-32
Mojkovac, 12.04.2017. godine

   SKUPŠTINA OPŠTINE MOJKOVAC

                                                                                                                                           PREDSJEDNIK

                                                                                                                                            Slavenko Blažević
